Cliente: Grupo 1

Projeto 01 – Website
PLANO DE PROJETO

Responsável pelo Plano:

Beatriz Nascimento | d2023007113@unifei.edu.br

Carolina Carles | d2023005496@unifei.edu.br

Gabriel Toti | d2023005594@unifei.edu.br

João Henrique | d2023001577@unifei.edu.br

HGBC Consultoria e Sistemas Ltda

Avenida BPS, 1303

CEP: 37500-903 | Itajubá – MG

(35) 1234-5678
http://www.hgbc.com.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2025 | 0.0 | Versão inicial da documentação do projeto. | Carolina |

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pelo SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2025 | 0.0 | Versão inicial da documentação do projeto. | Carolina |

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4

1.1	Visão geral deste documento	4

1.2	Convenções, termos e abreviações	5

2.	VISÃO GERAL	5

2.1	WBS	5

3.	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE	6

3.1	O Processo de Software da SWFactory	7

3.1.1	Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças	7

3.1.2	Padrões de nomeação de arquivos	7

3.1.3	Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados	7

3.1.4	Padrões de nomeação de código fonte	8

3.2	Revisões, Verificações e Validações	8

3.3	Monitoração do Projeto	8

4.	ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	8

4.1	Organograma	8

4.2	Interfaces Técnicas e Organizacionais	8

4.2.1	Reuniões da Equipe Técnica	9

4.2.2	Reuniões de Apresentação de Status do Projeto	9

4.2.3	Interface entre a Equipe Técnica e os Usuários (Clientes)	9

4.3	Infra-estrutura	9

4.3.1	Ferramentas	9

4.3.2	Equipamentos	9

4.3.3	<Outros itens relevantes>	10

4.4	Controle de Documentos e Dados	10

4.4.1	Controle de versão	10

4.4.2	Dados Gerenciados	10

4.4.3	Permissões	10

4.4.4	Armazenamento, cópia, recuperação e preservação	10

4.5	Treinamento e Capacitação	11

5.	ANÁLISE DE RISCOS	11

5.1	Resposta aos Riscos	11

6.	AÇÕES CORRETIVAS	12

7.	ESTIMATIVAS	12

8.	CRONOGRAMA	12

9.	REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

Este documento compreende as informações pertinentes ao planejamento do projeto CASAR, incluindo o processo de software adotado, com suas fases e artefatos gerados. Apresenta os padrões e técnicas adotados, além de análise de riscos e planejamento de atividades de revisão, validação e verificação do projeto. O cronograma de atividades, recursos alocados e planos para gerência da configuração, teste e inspeção também são referenciados por este documento.

Este plano foi elaborado a partir de informações documentadas na proposta técnica Nº 01, fundamentada em um levantamento inicial de requisitos e no escopo do produto/serviço que será realizado por este projeto.

Este documento será utilizado como base para as atividades de acompanhamento, revisão, verificação e validação do projeto desde seu início até sua conclusão, a fim de garantir a análise comparativa do desempenho real versus planejado. Desta forma, ações corretivas e preventivas poderão ser tomadas, sempre que resultados ou desempenhos reais se desviarem significativamente do planejado.

As atividades realizadas neste projeto estão de acordo com a Política de Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento da HGBC Consultoria e Sistemas LTDA.

  - Visão geral deste documento

Este documento está dividido em 11 seções:

- Seção 2 - Visão Geral do Sistema: apresenta uma visão geral do produto/serviço a ser desenvolvido e uma breve descrição da instituição contratante.

- Seção 3 - Processo de Software: descreve, em linhas gerais, o processo de software adotado para o projeto, suas fases, artefatos gerados, padrões e ferramentas a serem utilizadas para suporte ao processo.

- Seção 4 - Entradas e Saídas do Projeto: descreve em linhas gerais as entradas e saídas do projeto.

- Seção 5 - Organização do Projeto: compreende informações a respeito da organização do projeto, descrevendo a infra-estrutura do projeto em termos de pessoas, ambiente computacional entre outros.

- Seção 6 - Análise de Riscos: apresenta uma análise de risco no âmbito do desenvolvimento do projeto.

- Seção 7 – Ações Corretivas: apresenta os critérios para que ocorram ações corretivas, quando a execução do projeto se desvia do planejado.

- Seção 8 - Armazenamento, Cópia, Recuperação e Preservação: apresenta os procedimentos de garantia de prevenção de danificação ou deterioração do produto/serviço.

- Seção 9 – Estimativas: apresenta como são realizadas as estimativas de tamanho, esforço e custo.

- Seção 10 - Cronograma: apresenta o cronograma geral do projeto.

- Seção 11 - Referências: referências citadas no documento ou necessárias para o entendimento do mesmo.

  - Convenções, termos e abreviações

| Termo | Explicação |
| --- | --- |
| RFC | Requisito Funcional Composto. Agrupamento de requisitos funcionais relacionados a uma mesma funcionalidade (ex.: “Manter Usuário”). |
| RFS | Requisito Funcional Simples. Especifica uma funcionalidade detalhada dentro de um RFC (ex.: “Cadastrar Usuário”, “Editar Imóvel”). |
| RNF | Requisito Não-Funcional. Define as qualidades do sistema (ex.: segurança, desempenho, usabilidade). |
| Usuário | Pessoa que utiliza o website, podendo ter conta comum ou conta Premium. |
| Representante | Usuário responsável por gerenciar um imóvel (cadastro, edição, anúncios). |
| Map Service | Serviço externo (como Google Maps) usado para localizar imóveis e definir raio de busca. |
| Sistema de Notificação | Envia mensagens automáticas (por e-mail ou SMS), como confirmações e avisos. |
| Encryption Key Manager | Componente que cuida da segurança das mensagens trocadas (criptografia de ponta a ponta). |
| Gateway de Pagamentos | Serviço externo que processa os pagamentos de forma segura (ex.: Stripe, PayPal). |
| Match | Conexão mútua entre usuário e representante, indicando interesse recíproco. |
| Boost | Recurso pago que destaca o anúncio de um imóvel nas buscas. |
| Usuário Premium | Conta paga com benefícios adicionais, como envio de mensagens sem match. |
| Formulário de Pagamento | Tela onde o usuário insere dados para pagamento de planos ou recursos pagos. |
| Hash de uma via | Técnica de segurança que transforma senhas em códigos irreversíveis. |
| Token (Cookie HTTP-Only) | Código de autenticação temporário que mantém o usuário logado com segurança. |
| Placeholder | Texto de exemplo dentro de campos de formulário, ajudando o usuário a preencher corretamente. |
| Time to Value | Tempo que o usuário leva desde o cadastro até perceber o valor da plataforma (ex.: ver imóveis compatíveis). |
| Compatibilidade | Grau de adequação entre perfil do usuário e características do imóvel. |
| Raio de busca | Distância máxima em torno de um ponto de referência (ex.: universidade) para encontrar imóveis. |

Tabela 1 – Dicionário do projeto.

- VISÃO GERAL

Esse projeto objetiva criar uma plataforma, no formato de website responsivo, que permita a

conexão de diversos perfis de imóveis e residentes compatíveis, visando facilitar a comunicação e o encontro entre estes, especialmente para pessoas com poucos contatos na região de busca, como estudantes recém matriculados em universidades ou repúblicas recém criadas. Apesar de objetivar rentabilidade, o projeto também buscará formas de monetização pouco restritivas e que atendam o máximo de pessoas e imóveis possível.

  - WBS

O escopo do projeto é composto por três grandes conjuntos de trabalho, conforme representado na WBS:

- Plano de Projeto
 Abrange todas as atividades de planejamento e gestão necessárias para o início do projeto. Inclui a elaboração do documento de requisitos, estimativa de esforço e custo, identificação de riscos e recursos, definição do ciclo de vida do projeto e planejamento de suprimentos e recursos humanos.
 → Entregável principal: plano de execução, com escopo e cronograma validados.

- Desenvolvimento
 Compreende a concepção e construção da plataforma. Inclui a definição da arquitetura do sistema, modelagem conceitual e elaboração dos casos de uso, além da definição de testes e diagramas de colaboração. Também abrange a implementação do sistema (frontend, backend e banco de dados) e os testes funcionais e de integração.
 → Entregável principal: versão funcional da aplicação (MVP) com interface de usuário, sistema de cadastro, busca, matching.

- Implantação
 Engloba as etapas de validação e liberação do software ao público. Inclui a implantação em ambiente de produção, aprovação com usuários, realização de piloto e liberação da versão aprovada para uso.
 → Entregável principal: sistema em funcionamento e disponível aos usuários finais, com suporte e operação inicial.

- PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

O projeto adotará uma abordagem ágil, com ciclos iterativos e incrementais, utilizando o Scrum como metodologia principal. O ciclo de vida será composto por sprints semanais, com cerimônias regulares de planejamento, revisão e retrospectiva. Serão gerados artefatos como Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento do Produto e documentação técnica.

  - O Processo de Software da HGBC Consultoria e Sistemas Ltda

O processo de software segue os princípios do Scrum e da Engenharia de Software, com foco na entrega contínua. As fases incluem:

- Planejamento do Produto: Definição do backlog do produto.

- Planejamento da Sprint: Definir o que será desenvolvido na sprint.

- Desenvolvimento: Implementação, testes e integração contínua.

Artefatos gerados:

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Código Fonte

    - Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças

A estrutura de pastas no repositório GitHub será organizada da seguinte forma:

projeto-casar/

├── docs/

│   ├── planejamento/

│   ├── requisitos/

│   ├── arquitetura/

│   └── relatorios/

├── src/

│   ├── frontend/

│   ├── backend/

│   └── database/

├── testes/

│   ├── unitarios/

│   ├── integracao/

│   └── aceitacao/

└── implantacao/

├── scripts/

└── manuais/

    - Padrões de nomeação de arquivos

Os arquivos seguirão o padrão:

CASAR - Nome do Documento_vX.Y.ext

Exemplo:

CASAR - Plano de Projeto_v1.0.docx

    - Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados

- Tabelas: letras minúsculas e no plural (ex: users, properties)

- Colunas: letras minúsculas com “_” para separação (ex: user_id)

- Chaves primárias: id

- Chaves estrangeiras: letras minúsculas com “_” para separação + “id” (ex: imovel_id)

    - Padrões de nomeação de código fonte

- Frontend (React/TypeScript): ExemploExemplo para componentes, exemploExemplo para funções e variáveis.

- Backend (Node.js/TypeScript): exemploExemplo para funções e variáveis, ExemploExemplo para classes.

    - Reuniões e Monitoração do Projeto

- Reuniões semanais (30 min).

- Revisão a cada sprint.

- Indicadores Monitorados:

  - Progresso das tarefas

  - Custo acumulado

  - Qualidade (taxa de defeitos, cobertura de testes)

- ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Esta seção apresenta informações a respeito da estrutura organizacional do projeto, incluindo o organograma do projeto, pessoal envolvido e responsabilidades, recursos computacionais alocados ao projeto, ferramentas de apoio, além de descrever como serão realizadas as interfaces organizacionais entre o time envolvido no projeto.

  - Organograma

Figura 1 – Organograma.

  - Interfaces Técnicas e Organizacionais

Esta subseção descreve como serão realizadas as interações entre as pessoas envolvidas no projeto CASAR. O objetivo é garantir a comunicação contínua, a validação das entregas e o acompanhamento dos resultados conforme o cronograma estabelecido. O papel dos membros da equipe está descrito abaixo:

| Matriz de Responsabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nome | % Alocação | Área | Responsabilidade (Perfil) |
| 1 | Beatriz Nascimento | 25% | Desenvolvimento Frontend | Implementar a interface web responsiva e integração com APIs |
| 2 | Carolina Carles | 25% | Design, UX/UI, Gestão de Projeto | Criar protótipos, interfaces e fluxos de interação. Gerar documentação do projeto. |
| 3 | Gabriel Toti | 25% | Desenvolvimento Backend | Implementar APIs, banco de dados e lógica de negócios. |
| 4 | João Henrique | 25% | Desenvolvimento FullStack | Implementar a interface web responsiva e integração com APIs e integração com banco de dados |

Tabela 2 – Matriz de Responsabilidades.

    - Reuniões da Equipe Técnica

As reuniões da equipe técnica/sprints serão semanais, conduzidas pelo gerente de projeto, com o objetivo de acompanhar o progresso do desenvolvimento e alinhar prioridades para a próxima sprint.

Participantes: todos os membros da equipe técnica.

Periodicidade: semanal (toda segunda-feira).

Duração média: 30 minutos.

    - Reuniões de Apresentação de Status do Projeto

As reuniões de status serão semanais, realizadas entre todos os membros do time de projeto e o orientador com o objetivo de apresentar o andamento do projeto. Nessas reuniões, serão avaliados indicadores de desempenho e definidas ações corretivas, quando necessárias.

Participantes: todos os membros da equipe técnica e orientador.

Periodicidade: semanal (toda terça-feira ou quarta-feira)

Duração média: 30 minutos.

Os artefatos (protótipos, relatórios e incrementos do produto) serão disponibilizados via GitHub e Google Drive, para validação e comentários.

A documentação formal (requisitos, atas, atas de reunião, relatórios de testes) será armazenada no repositório principal da equipe, com controle de versões.

  - Infra-estrutura

As ferramentas que serão utilizadas no projeto são: GitHub, Canva, Visual Studio Code, PostgreSQL e Vercel. Quanto aos equipamentos, são 4 notebooks pessoais e um repositório remoto.

  - Controle de Documentos e Dados

Esta seção descreve os procedimentos adotados para o armazenamento, versionamento, atualização e recuperação dos documentos e artefatos gerados ao longo do projeto Casar, assegurando a integridade e a rastreabilidade das informações produzidas durante o desenvolvimento.

    - Controle de versão

Será utilizada a ferramenta de controle de versão GitHub, localizada no endereço: https://github.com/users/Gabriel-Toti/projects/3/views/1

    - Dados Gerenciados

Os principais dados e artefatos gerenciados no projeto são:

- Documentos técnicos: plano de projeto, documentação de requisitos, atas de reunião, relatórios de testes e cronograma.

- Códigos e scripts: código-fonte da aplicação, scripts de banco de dados e pipelines de integração.

- Artefatos de design: interface no Canva.

- Bases de dados de teste: registros simulados de usuários, repúblicas, utilizados apenas para fins de validação.

    - Permissões

A tabela a seguir ilustra quais são as permissões de cada perfil dentro do projeto.

|  | Desenvolvedores | Gerência |
| --- | --- | --- |
| projeto/gerencia | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto/desenvolvimento | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita |
| projeto/testes | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita |
| projeto/documentação | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita |
| projeto/deploy | Leitura | Leitura, Escrita |

Tabela 3 – Permissões de usuários

    - Armazenamento, cópia, recuperação e preservação

O armazenamento e preservação dos artefatos do projeto seguirão os seguintes procedimentos:

- Backup automático diário pelo GitHub e semanal

- Controle de versão Git para todos os arquivos de código e documentação.

- Armazenamento redundante (GitHub + Drive) para garantir disponibilidade mesmo em caso de falhas.

- Recuperação de versões anteriores via histórico de commits do Git.

- Preservação dos documentos finais (versões validadas) em formato PDF no Drive, identificadas por versão e data.

Essas medidas asseguram que todo o histórico de desenvolvimento, decisões e artefatos permaneça protegido, rastreável e acessível à equipe durante e após a execução do projeto.

- ANÁLISE DE RISCOS

| # | Declaração do Risco | P | I | E | Descritivo | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desmotivação da Equipe | 2 | 3 | 6 | Se algum membro deixar o projeto ou perder o engajamento, pode haver perda de conhecimento, lentidão nas entregas e sobrecarga dos demais. | Carolina | 01/11/2025 |
| 2 | Comunicação Ineficiente entre os Membros da Equipe | 3 | 3 | 9 | Se a comunicação entre os integrantes do time for falha ou pouco frequente, pode haver mal-entendidos nos requisitos, atrasos nas entregas e retrabalho. | Carolina | 01/11/2025 |
| 3 | Atrasos no Cronograma de Desenvolvimento | 3 | 2 | 6 | Se houver má estimativa de tempo, imprevistos pessoais ou dificuldades técnicas, o projeto pode ultrapassar os prazos estabelecidos. | Carolina | 01/11/2025 |
| 4 | Falhas de Integração entre os Módulos da Aplicação | 2 | 3 | 6 | Caso o desenvolvimento de partes da aplicação não siga um padrão de integração, podem ocorrer erros ao unir os componentes. | Carolina | 01/11/2025 |

Tabela 4 – Riscos identificados e classificação

  - Resposta aos Riscos

| # | Mitigação | Resposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desmotivação da Equipe | Fazer revisões semanais de satisfação e carga de trabalho. Promover boa comunicação e reconhecimento individual. |
| 2 | Comunicação Ineficiente entre os Membros da Equipe | Estabelecer reuniões semanais de acompanhamento curtas e objetivas. Definir um canal oficial de comunicação. Registrar decisões importantes por escrito. |
| 3 | Atrasos no Cronograma de Desenvolvimento | Dividir o projeto em pequenas entregas (sprints) com metas claras. Reavaliar periodicamente as estimativas de tempo com base no desempenho real. Acompanhar o progresso com ferramentas visuais. |
| 4 | Falhas de Integração entre os Módulos da Aplicação | Definir padrões de codificação e integração antes do início do projeto. Utilizar controle de versões. Realizar testes e integrações com frequência. |

Tabela 5 – Respostas aos riscos identificados

- AÇÕES CORRETIVAS

As ações corretivas serão acionadas quando:

- O cronograma do projeto estiver com uma semana de atraso;

- Houver indisponibilidade de recursos humanos ou físicos críticos;

- Qualidade do produto abaixo do esperado (ex.: mais de 5% de defeitos críticos);

- Desvio significativo no orçamento (>10%).

- ESTIMATIVAS

Para serem realizadas as estimativas de tamanho do produto de software é utilizada a estimativa por pontos de caso de uso. O uso desta estimativa se justifica pelo fato de que é possível realizar estimativas sem que o projeto esteja desenvolvido. Assim, a estimativa de tamanho é de 108 pontos de casos e usos.

A estimativa de esforço é obtida através da multiplicação da medida de pontos de caso de uso pela produtividade em horas da empresa, no caso, ficou em torno de 312,5 horas/homem.

A estimativa de custo é obtida através da atribuição de recursos às atividades do projeto e também o cadastramento do valor homem/hora no cronograma. Cada integrante do projeto recebe 30,00 R$/hora, sendo 4 integrantes ao total. Diante das distribuições de responsabilidade a estimativa de custos para desenvolvimento do projeto fica em 16.920,00 reais.

- CRONOGRAMA

A construção do cronograma considera os requisitos descritos no documento de requisitos para organizar as atividades que serão necessárias e os recursos que estarão disponíveis. O total de dias ficou em torno um mês, com início dia 28/10/2025 e previsão de término dia 30/11/ 2025.

- REFERÊNCIAS

Documento de Requisitos:  Especificações dos Requisitos Funcionais

Estimativa de Projeto: [CASAR] Estimativa de Tamanho

Cronograma: [CASAR] Estimativa de Tamanho

Repositório Github: Front-End Back-End